Załącznik nr 1 do uchwały nr 56/VII/07z dnia 27.04.2007 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju 
                                                             i  modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

w Gminie Ślesin na lata 2007 - 2010

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ

WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

W  GMINIE  ŚLESIN

OPRACOWANY NA LATA 2007 –2010.

Opracowany plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych uwzględnia następujące założenia wcześniej uchwalone przez Radę Miasta i Gminy Ślesin:

  - budżet Gminy Ślesin na rok 2007;

  - strategię rozwoju Gminy Ślesin;

  - program gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ślesin;

  - aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślesin;

  - studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego;

  - wnioski, opinie i postulaty Radnych Rady Miasta i Gminy Ślesin.

Założenia  rozwojowe i modernizacyjne rozłożone zostały na 4 lat i obejmują lata od 2007 do 2010. Źródłem finansowania przedstawionych inwestycji będzie w większości budżet Gminy Ślesin, środki pożyczone i dotowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz środki pomocowe Unii Europejskiej.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej Gmina Ślesin  stara się pozyskać wszelkie możliwe i dostępne fundusze unijne pozwalające sfinansować przyjęte w planie założenia.

Realizacja wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych pozwoli w pełni zaspokoić potrzeby mieszkańców Gminy w w/w zakresie a także przyczyni się do uatrakcyjnienia terenów posiadanych przez Gminę Ślesin i tym samym zwiększy zainteresowanie dla nowych inwestorów.

| Rok prowadzonej inwestycji | Nazwa przedsięwzięcia | Lokalizacja | Zakres prac | Wartość inwestycji | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | Budowa kanalizacji sanitarnej | Licheń Stary ul. Wyszyńskiego | Budowa kolektora sanitarnego, przyłączy i przepompowni | 1.000.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu; |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej | Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn Pole | Budowa kolektora sanitarnego, przyłączy i przepompowni – I etap | 1.000.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu; |
|  | Modernizacja stacji wodociągowej | Honoratka | Ocieplenie budynków i wymiana pokrycia dachowego, montaż zestawu hydroforowego, wymiana filtrów i złoża | 75.000,00 zł. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ślesinie |
|  | Termomodernizacja stacji wodociągowej | Biskupie | Ocieplenie budynków i wymiana pokrycia dachowego | 30.000,00 zł. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ślesinie |
|  | Termomodernizacja stacji wodociągowej | Dąbrowa | Ocieplenie budynków i wymiana pokrycia dachowego | 20.000,00 zł. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ślesinie |
|  | Termomodernizacja stacji wodociągowej | Mikorzyn | Ocieplenie budynków i wymiana pokrycia dachowego | 20.000,00 zł. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ślesinie |
| 2007 | Termomodernizacja stacji wodociągowej | Sarnowa | Ocieplenie budynków i wymiana pokrycia dachowego | 20.000,00 zł. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ślesinie |
|  | Budowa sieci wodociągowej | Szyszyn – Szyszyńskie Holendry | Budowa połączenia sieci wodociągowej pomiędzy Szyszynek a Szyszyńskimi Holendrami | 30.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin |
|  | Rozbudowa sieci wodociągowej | Kjjowiec | Budowa rurociągu wodociągowego i przyłącza | 40.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin |
|  | Budowa sieci wodociągowej | Różopole II | Budowa sieci wodociągowej – I etap | 30.000,00 | Budżet Gminy Ślesin |
|  | Budowa stacji wodociągowej | Licheń Stary | Wykup gruntów i wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej | 250.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin |
|  | Budowa przepompowni wody pitnej | Półwiosek Stary | Wykup gruntów i wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej | 70.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej | Osiedle Różopole I | Budowa kolektora głównego wód deszczowych oraz kanalizacji deszczowej w ulicach Osiedla Różopole – I etap | 600.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin |
|  | Wymiana rur sieci wodociągowej | Lubomyśle nad jeziorem | Wymiana rur sieci wodociągowej azbestowo-cementowej wraz z przyłączami – I etap | 20.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin |
|  | Budowa kolektora sanitarnego | Lubomyśle nad jeziorem | Budowa kolektora sanitarnego, przyłączy i przepompowni | 180.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin |
|  | Wymiana i budowa infrastruktury podziemnej | Ślesin ul. Plac Wolności | Projekt budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 50.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin |
| 2008 | Budowa sieci wodociągowej | Honoratka - Mikorzyn | Budowa sieci wodociągowej łączącej Honoratkę z Mikorzynem | 100.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin |
|  | Modernizacja stacji wodociągowej | Niedźwiady | Dokumentacja projektowo-techniczna rozbudowy stacji wodociągowej | 40.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej | Mikorzyn (w kierunku zbiornika wody) | Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej | 40.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin |
|  | Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej | Osiedle Różopole II | Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej | 50.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin |
|  | Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej | Piotrkowice, Julia, Niedźwiady | Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej | 100.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin |
|  | Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej | Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec | Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej | 50.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin |
|  | Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej | Kijowiec | Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej | 60.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin |
|  | Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej | Goranin, Lizawy, Florentynowo | Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej | 100.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin |
|  | Budowa przepompowni wodociągowej | Półwiosek Stary | Budowa budynku przepompowni oraz zbiornika wyrównawczego i zakup zestawu hydroforowego | 300.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin. Środki Unijne |
|  | Wymiana rur azbestowych | Lubomyśle nad jeziorem | Wymiana rur sieci wodociągowej azbestowo-cementowej wraz z przyłączami – II etap | 150.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin |
|  | Przebudowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej | Ślesin ul. Plac Wolności | Przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 300.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin, Środki Unijne |
|  | Budowa sieci wodociągowej | Osiedle Różopole II | Dokończenie budowy sieci wodociągowej – II etap | 40.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin |
| 2008 | Budowa kanalizacji sanitarnej | Biskupie | Budowa kolektora sanitarnego i przepompowni – II etap | 1.500.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin, Środki Unijne |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej | Żółwieniec - Ślesin | Budowa kolektora sanitarnego i przepompowni – I etap | 1.000.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin, Środki Unijne |
|  | Budowa stacji wodociągowej | Licheń Stary | Wykonanie studni głębinowych i zbiorników wyrównawczych | 1.200.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin, Środki Unijne |
| 2009 | Modernizacja stacji wodociągowej | Niedźwiady | Ocieplenie budynków i wymiana pokrycia dachowego, budowa zbiornika wyrównawczego, montaż zestawu hydroforowego | 250.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin, Zakład Gospodarki Komunalnej w Ślesinie Środki Unijne |
|  | Termomodernizacja stacji wodociągowych | Bylew | Ocieplenie budynków i wymiana pokrycia dachowego | 50.000,00 zł. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ślesinie |
|  | Termomodernizacja stacji wodociągowych | Szyszyn | Ocieplenie budynków i wymiana pokrycia dachowego | 50.000,00 zł. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ślesinie |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej | Osiedle Różopole II | Budowa kolektora sanitarnego i przepompowni | 500.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin, Środki Unijne |
|  | Przebudowa kanalizacji sanitarnej | Goranin, Lizawy, Florentynowo | Przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – I etap | 500.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin, Środki Unijne |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej | Różopole I | Dokończenie budowy kanalizacji deszczowej – II etap | 600.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin, Środki Unijne |
|  | Dokumentacja projektowo-techniczna przydomowych oczyszczalni ścieków | Ignacewo, Leśnictwo, Kolebki | Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej | 100.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin |
|  | Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w m. Honoratka | Honoratka | Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej | 50.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin |
| 2010 | Budowa kanalizacji sanitarnej | Mikorzyn (w kierunku zbiornika wody) | Budowa kolektora sanitarnego i przepompowni | 500.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin, Środki Unijne |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej | Szyszyńskie Holendry - Żółwieniec | Budowa kolektora sanitarnego i przepompowni | 500.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin, Środki Unijne |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej | Żółwieniec - Ślesin | Budowa kolektora sanitarnego i przepompowni – II etap | 1.500.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin, Środki Unijne |
|  | Wymiana zestawu hydroforowego | Ślesin – Stacja Uzdatniania Wody | Zakup i wymiana zestawu hydroforowego | 150.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin |
|  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | Ignacewo, Leśnictwo, Kolebki | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 1.000.000,00 | Budżet Gminy Ślesin, Środki Unijne |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej | Piotrkowice, Niedźwiady, Julia | Budowa kolektora sanitarnego i przepompowni | 1.000.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin, Środki Unijne |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej | Kijowiec | Budowa kolektora sanitarnego i przepompowni | 1.000.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin, Środki Unijne |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej | Goranin, Lizawy, Florentynowo | Budowa kolektora sanitarnego i przepompowni | 500.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin, Środki Unijne |
|  | Dokumentacja projektowo-techniczna kanalizacji sanitarnej Budowa kanalizacji sanitarnej | Różnowa, Sarnowa Piotrkowice , Niedźwiady , Julia , Kępa | Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej Budowa kolektora sanitarnego i przepompowni | 100.000,00 zł. 1.500.000,00 zł. | Budżet Gminy Ślesin Budżet Gminy Ślesin Środki Unijne |